СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  28  января  2021 года                                                                                                 № 5

О внесении изменений в программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области» на 2018-2028гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области, Совет депутатов Слободского сельского поселения Демидовского района смоленской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Слободского сельского поселения   Демидовского района Смоленской области» на 2018-2028гг., утвержденную решением Совета депутатов Слободского сельского поселения   Демидовского района Смоленской области от 31.01.2018 № 4, изложив Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры на территории    Слободского сельского поселения   Демидовского района Смоленской области в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее решение обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Слободского сельского поселения Демидовского района Смоленской области в сети «Интернет».

Глава муниципального образования

Слободского сельского поселения

Демидовского района Смоленской области                                              Г.В.Заварзина

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ                                           СЛОБОДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕМИДОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель. Создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектной документации «Строительство водопроводной сети с установкой водонапорной башни в д.Старый Двор Демидовского района Смоленской области | Повышение надежности работы системы водоснабжения, снижение потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | местный бюджет | 1250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,0 |
| 1.2 | Обустройство подъездов для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций | местный бюджет | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |
| Итого по основному мероприятию 1. |  |  |  | 1300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,00 |
| Основное мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Местный бюджет | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| Итого по основному мероприятию 2. |  |  |  | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
| Итого: |  |  |  | 1320,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 1310,0 |